五彩石志愿服务网络平台招标公告

一、招标人：重庆大学教育发展基金会
二、项目名称：五彩石志愿服务网络平台
三、项目地点：重庆市沙坪坝区沙正街174号
四、项目内容：根据《重庆大学教育发展基金会、校团委城乡社区市民学校“五彩石”社会工作服务示范项目》开展需要，建设五彩石志愿服务网络平台

五、资质要求：见招标文书的相关部分。 
六、报名方式：投标申请人将本企业授权委托书、营业执照、企业资质证书的扫描件以及邮箱、联系人和联系方式，发送至邮箱cquwucaishi@163.com，对资料不全或逾期发送的投标报名文件，招标人不予受理。

七、招标文书获取方式：招标文书以附件形式附在本通知，请下载。

八、报名截止时间：2014年11月5日16：00

九、报名地点：重庆市沙坪坝区沙正街174号

十、联系人：王文辰  联系电话：18580253195

附件：招标文书

重庆大学教育发展基金会

2014年10月29日

《五彩石志愿服务网络平台招标要求》

第一部分 投标方须知

一、对于投标方要求

（一）基本条件

1.1 参与单位能够提供有效的企业法人营业执照副本原件及复印件、提供类似工程项目业绩（合同）。

1.2 参与单位能够提供企业法定代表人证明书和法定代表人签名或盖章的授权委托人证明书或介绍信。

1.3 参与单位能够提供企业税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证原件及复印件。

1.4 参与单位能够提供注册地检察院出具的近两年来无行贿记录证明材料原件及复印件。

（二）优先条件

在满足本项目总体目标、核心需求及基础需求的前提下，能够满足下列需求的参与合作单位将获得本项目的优先采购选择：

1.1 参与单位具有独立法人资格，能独立行使民事权利并承担民事责任的合法厂商类、经销商类企业或具备独立法人资格的公益类社会组织。

1.2 参与单位有过为公益类社会组织订制开发过产品的经验。

1.3 参与单位的公司注册资本在50万以上。

1.4 参与单位的公司需要成立2年以上。

1.5具备大数据挖掘与数据分析类能力，有直接在项目（一期）提供相关数据接口或数据应用服务能力的合作单位。

1.6具备全网级精准传播能力或现有大型互联网媒体、门户网站、手机软件用户导入能力的合作单位。

1.7具备以互联网及移动互联网为核心，自身即有运营能力，能够使五彩石在高校范围内精准的、有执行力的志愿者人数明显增加的合作单位。

1.8可以为本项目免费提供针对本项目后续规划、咨询、技术升级、产品迭代等明确方案的合作单位。

二、付款方式

重庆大学五彩石志愿服务网络平台采取分阶段付款的方法。第一阶段付款，合同签订10个工作日内付款30%；第二阶段付款，项目初验后10个工作日内付款30%；第三阶段付款，项目验收后10个工作日内付款35%；第四阶段付款，质保期结束后10个工作日内付款5%。

三、版权归属

重庆大学五彩石志愿服务网络平台的规划成果的知识产权完全归属于重庆大学教育发展基金会、共青团重庆大学委员会，项目开发完毕后，投标方必须将相关的文档以及开发报告等完整移交给重庆大学教育发展基金会。

四、投标注意事项

投标人应提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件等，并加盖企业公章。

第二部分 招标项目情况说明

一、项目简介

《重庆大学教育发展基金会、校团委城乡社区市民学校“五彩石”社会工作服务示范项目》是以优化大学生志愿者和少数民族贫困地区中小学生心理环境为最终目的的志愿活动。通过大学生志愿者与中小学生建立起一对一的联系，通过大学生每月批改中小学生两次作文的形式，帮助中小学生提高作文水平以及表达能力，同时发现并解决中小学生因家庭或者其他原因引起的潜在心理问题，形成彼此之间的双向互动交流成长平台。2014年1月29日，该项目被列为2014年中央财政支持社会组织参与社会服务示范项目。目前，项目已经招募大学生志愿者以两周一次的频率帮助重庆市彭水苗族土家族自治县、云南省红河哈尼族彝族自治州等少数民族贫困地区为主的20所中小学3000名中小学生开展作文批改工作，并赠送一台电子词典。

二、网络平台建设总体目标

网站建设的目标为完成平台体系的构建，网站的建立，服务器的构建，和手机移动互联网平台的建设。力争以可控的最低成本完成当前工作的自动化、信息化，以提高项目实施效率和社会影响力。

三、网络平台建设核心需求

3.1 完成基于WEB的传统互联网平台和基于移动互联网的android/ios两种客户端的建设；

3.2 手机客户端须与网站平台无缝对接，在提高五彩石项目的展示效果的同时，提高本项目参与者的公益效能，提升本项目社会影响力；

3.3 提升项目的整体管理水平与运营能力；

3.4 增加大学生与大学生之间，大学生与中小学生之间，公益组织与社会之间的互动能力与粘性；

3.5 预留技术升级和结构升级基础，为五彩石公益网络平台技术和运营能力的进一步提升做好准备。

四、网络平台建设基本要求

基于项目的核心需求，我们建议项目的合作参与方在其提供的相应解决方案中包括但不限于以下基本功能点：

4.1将志愿者的工作应用碎片化环境打通，使大学生志愿者能够充分利用碎片时间来完成对受助者作业的阅读和辅导；

4.2 将受助者作文、作业进行电子化，减少志愿者的重复工作量，节省成本，提高效率；

4.3 基于WEB、android/ios的各网络平台均应具备与五彩石相关的项目展示功能、使五彩石项目信息能够高效、快速的进行信息公示；

4.4 网络平台应具备多种交互式元素，提升志愿者、受助者与社会三者之间的交互能力，提升项目粘性；

4.5 网络平台应具备志愿者自我学习与成长模块，并具备社交元素，使用户能够与社会进行互动；

4.6 网络平台应具备“微型管理工具包“的作用，可以提升管理中枢的管理效能；

4.7 参与项目采购的单位应具备一年以上的网络技术（含远程）支持能力，本项目工作培训能力等相应售后服务能力，并明确表示提供相应服务。